ДО

Община Гурково,

гр. Гурково, обл. Стара Загора,

бул. „Княз Ал. Батенберг“, №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ:..............................................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти от инвестиционната програма на Община Гурково за 2019 г. по обособени позиции”

по обособена позиция №….., с предмет: ………………………………………….

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

            - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор чл. 39, ал.3, т.1, б.“в“ от ППЗОП. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

            - Декларация за срок на валидност на офертата на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“г“ от ППЗОП. Декларираме, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 6 (шест) месеца, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно Обявлението за обществена поръчка.

            - Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на поръчката,

            - Предлагаме срок за изпълнение на  СМР:  …...…… (словом:………………………) календарни дни;

*** Забележка:

За обособена позиция № 1, 2 и 3: Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

За обособена позиция № 4 и 5: Срокът за изпълнение на СМР започва да тече в три дневен срок след получаване на Уведомително писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя за започване работа на обекта и приключва с подписването на Протокол/акт за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи и Протокол за приемане на обекта.

Възложителят е определил минимален и максимален срок за изпълнение на строителните дейности, като този срок се явява пределен срок за офериране на участниците при подаване на оферта за участие в процедурата. Сроковете за изпълнение са както следва:

- За обособена позиция № 1: не по малко от  20 /двадесет/ календарни дни и не повече от 50

/петдесет/ календарни дни;

- За обособена позиция № 2: не по малко от  40 /четиридесет/ календарни дни и не повече от 60

/шестдесет/ календарни дни;

- Обособена позиция № 3: не по малко от  40 /четиридесет / календарни дни и не повече от 70

/седемдесет/ календарни дни;

- Обособена позиция № 4: не по малко от  30 /тридесет/ календарни дни и не повече от 70

/седемдесет календарни дни;

- Обособена позиция № 5: не по малко от  30 /тридесет/ календарни дни и не повече от 50

/петдесет/ календарни дни;

Ако ни бъдат възложени строително монтажни  работи  на горепосочения обект, се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, отнасящи се до строителството на обекта, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани със строителството на обекта.

            - Декларираме, че гаранционният срок на изпълнените ремонтни дейности ще бъдe съгласно предвидения за този вид СМР срок в Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

            - Прилагаме документ за упълномощаване (ако е приложим) на основание

чл.39,ал.3,т.1,б. “а” от ППЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

            - Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка;

- Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена

диаграма на работната ръка.  Графикът следва да е обвързан и да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, използваните от участника сметни норми, времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите строителни  и наети  лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с техническите спецификации, строителната  програма и ценовото предложение на участника. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по изпълнение на поръчката.

Участник, чийто линеен календарен план има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Забележки:

* Ако участник участва за повече от една обособена позиция, подава Техническо предложение заедно с приложенията му толкова пъти, за колкото обособени позиции участва.

**Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него следва да са съобразени с насоките, дадени в указанията за подготовката на документите, техническата спецификация и условията на процедурата.

***Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от изискуемите към него приложения или някой от тези представени документи не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Правно обвързващ подпис:

Дата                                                                               ________/ _________ / ______

Име и фамилия                                                               __________________________

Подпис на упълномощеното лице                             __________________________

Длъжност                                                                 __________________________