Приложение № 2

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

за обществена поръчка с предмет: Избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа  в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап"

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложения. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти.

Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публичното състезание, на техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразено с предмета на поръчката.

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

-	Техническото предложение (в цялост или в негова съставна част) не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за провеждане на публично състезание, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на техническите изисквания и стандарти или не е съобразено с предмета на поръчката, включително когато липсват данни за установяване на някое от горните изисквания/съответствие;

-	Налице е несъответствие/несъгласуваност между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта определена въз основа на оптимално съотношение „КАЧЕСТВО/ЦЕНА" при следните критерии за възлагане:

Класирането на допуснатите за оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималния брой точки, който участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка" се определя на базата на следните показатели:

1. Срок за изпълнение на поръчката – П1, брой точки – 100, относителна тежест в поръчката - 40 %

2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти – П2, брой точки – 100, относителна тежест в поръчката - 10 %

3.Ценово предложение – П3, брой точки – 100, относителна тежест в поръчката - 50 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е:

КО = П1х40%+П2х10%+П3х50%

1.	Показател „Срок за изпълнение на поръчката" - П1

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Cmin/Ci)x100 =	(брой точки)

Където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е по-дълъг от 3 (три) месеца, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

2.	Показател „Срок за реакция за отстраняване на дефекти" - П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П2 = (Pmin/Pi) х 100 =	(брой точки)

Където Pi е предложеният срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответния участник

Където Pmin е предложеният най-кратък срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати за оценяване.

Забележка: Срокът за реакция за отстраняване на дефекти в срока на гаранцията се предлага в календарни дни и не може да бъде повече от 20 (двадесет) календарни дни. Предложеният срок следва да бъде цяло число. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица или е предложен по-дълъг срок от двадесет календарни дни се отстранява от участие в процедурата. Срокът започва да тече от датата следваща деня на получаване на писмено уведомление от Възложителя за наличие на дефект и е до стартиране на реалните действия на Изпълнителя на място по отстраняване на дефекта (повредата).

3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - П3

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цшт/ЦГ) х 100 =	(брой точки)

Където Ц1 е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цшт е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.

Оферираната от участника цена трябва да включва всички работи, дейности и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля прогнозната стойност на поръчката. Оферти, надвишаващи посочената стойност ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие.

Участникът е единствен отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Ще бъде отстранен участник, когато представената от него оферта не обхваща всички видове и количества строително - монтажни работи, включени в количествената сметка за обекта, включително при констатирани различия в количествата на видовете строително - монтажни работи от зададените от Възложителя и допуснати аритметични грешки.