Община Гурково напредва в дейностите по прилагане на мерките за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в град Гурково, финансирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Започнаха активни дейности по изпълнение на строително-монтажните дейности за три от сградите - Блок 9А и Блок 16 на бул. “Княз Ал. Батенберг“ и Блок 12 на ул.“Опълченска“.

Открити са строителни площадки, а строително-монтажните работи (СМР), които предстои да бъдат извършени са:

- Почистване и подготовка на покривните площи на сградите;

- Вземане на мерки за дограма от самостоятелните обекти в сградите;

- Почистване и подготовка на повърхностите по фасадите;

- Монтаж на дограма по фасадите;

- Монтаж на топло-изолацията и пожарозащитните ивици по фасадите;

- Довършителни работи;

Дейностите по трите сгради ще върви успоредно и едновременно в трите сгради.

Подготвя се и проектната документация на останалите 5 многофамилни жилищни сгради на бул.“Княз Ал. Батенберг“ – блокове с номера 9, 11, 14, 15, и 17. Очаква се да се получат Разрешения за строеж и строителните дейности по тях да започнат през юни тази година. Срокът за завършване всички сгради е до 31.12.2026 г.

Екипът по управление на проектите от Община Гурково осъществява своевременна комуникация с изпълнителите и извършва постоянен контрол за осигуряване на качество на изпълнение и спазването на проектите.

Финансирането на дейностите по енергийното обновяване на жилищните сгради е съгласно проекти:

- BG16FFPR003-4.001-0247-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0248-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг", блок 9A, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0246-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 11, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0250-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 14, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0251-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 15, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0243-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 16, гр. Гурково“

- BG16FFPR003-4.001-0244-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на бул. "Княз Александър Батенберг" № 17, гр. Гурково“;

- BG16FFPR003-4.001-0249-C01 „Енергийно обновяване на МЖС на ул. "Опълченска" №12, гр. Гурково“.